УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на визначення переможця будівництва житла для військовослужбовців Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області від 25.11.2024 року № 3

Голова конкурсної комісії

_________ Володимир СЕМЧИШИН

«25» листопада 2024 року

Інформація про проведення конкурсу на визначення переможця будівництва житла у м. Івано-Франківськ Івано-Франківської області (вул. Михайла Мулика, 7-а, 9, на земельній ділянці кадастровий номер 2610100000:06:001:0086) для військовослужбовців Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області і членів їх сімей

м. Івано-Франківськ

2024

Інформація

про проведення конкурсу на визначення переможця будівництва житла у м. Івано-Франківськ Івано-Франківської області для військовослужбовців і членів їх сімей Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області

Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області, яке є організатором конкурсу, повідомляє про проведення конкурсу на визначення переможця будівництва житла для військовослужбовців і членів їх сімей Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

Конкурс проводиться у відповідності до вимог Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, затвердженого постановою КМУ від 06.07.2011 № 715 та згідно із Переліком земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців Служби безпеки та членів їх сімей, затвердженого розпорядженням КМУ від 25.04.2018 №268-р на земельній ділянці площею 0,1171 га, яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Михайла Мулика (Гаркуші), 7-а, 9, кадастровий номер 2610100000:06:001:0086 і надана в постійне користування Управлінню Служби безпеки України  в Івано-Франківській області згідно з державним актом на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ№125368 від 03 квітня 2006 року.

1. Характеристика конкурсної пропозиції

Конкурсна пропозиція щодо забудови земельної ділянки повинна бути викладена українською мовою.

Кожна конкурсна пропозиція повинна мати ескізний проект (передпроектні пропозиції) щодо забудови земельної ділянки, що відображатиме схему генерального плану ділянки з благоустроєм, фасади будівель з кольоровим рішенням, плани будівель, перспективне зображення та техніко-економічні показники об’єкта будівництва, інші дані щодо будівництва житла.

Конкурсна пропозиція має містити наступні відомості:

1) Загальна площа будівлі (-вель), що буде побудовано на земельній ділянці.

2) Пропозиція щодо частки житла - відсоток від загальної площі, який підлягатиме передачі Управлінню Служби безпеки України в Івано-Франківській області (кількість квартир, загальна площа житла та вартість частки житла у грошовому еквіваленті), що не може становити не менше 10-ти квартир загальною площею 678-ох (шестисот сімдесят вісім) м. кв.

3) Строк будівництва (прийняття в експлуатацію) житла – не повинен перевищувати 36 (тридцять шість) місяців від дати укладення договору. Строк передачі квартир організатору конкурсу не повинен перевищувати 38 (тридцять вісім) місяців від дати укладення договору.

2. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

Учасником конкурсу може бути будь-яка юридична особа та фізична особа-підприємець, яка відповідає зазначеним нижче критеріям.

Учасник конкурсу повинен відповідати таким обов’язковим вимогам:

- не перебувати у стадії ліквідації (припинення) та не бути таким, стосовно якого розпочато процедуру банкрутства чи відновлення платоспроможності;

- не мати заборгованості за нарахованими податками, зборами й іншими обов’язковими платежами до бюджету за останній квартал;

- бути фінансово спроможним (мати дохід від реалізації товарів, робіт та послуг за попередній звітний рік не менше 10 млн.грн);

- особа, яка є керівником учасника конкурсу, і (або) уповноважена ним особа (представник у разі наявності) зобов’язані не мати судимості;

- у разі подачі конкурсних пропозицій не керівником юридичної особи, відповідна особа повинна мати повноваження на укладення договору про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції;

- надати копії договорів (що стосуються будівництва житла, підряду чи іншого виду правовідносин, пов’язаних з будівництвом житла) чи інших документів, які свідчать про наявність матеріально-технічної бази, що дозволяє забезпечити якісне виконання будівельних робіт у відповідний строк; кількість працівників та перелік обладнання учасника конкурсу чи субпідрядних організацій, орендодавців (надати договори субпідряду чи оренди обладнання), що необхідні для  реалізації конкурсних вимог.

- підтверджуючі документи про здачу житла в експлуатацію та присвоєння поштової адреси відповідно до вимог законодавства України протягом останніх двох років обсягом не менше конкурсної пропозиції;

У статутних документах учасника конкурсу та субпідрядних організаціях, які він планує залучити, повинні бути передбачені види діяльності, які необхідно буде проводити для реалізації конкурсних вимог.

Конкурсна комісія має право в будь-який час відмовити учаснику конкурсу від участі в конкурсі у випадку надходження та підтвердження інформації щодо невідповідності учасника вимогам, установленим цим розділом, або щодо наявності в поданих документах недостовірних відомостей.

Якщо після укладення з переможцем конкурсу договору про спільне будівництво житла, форма якого наведена у  додатку №4, будуть встановлені обставини щодо подання Учасником на конкурс недостовірної інформації, Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області має право розірвати цей договір в односторонньому порядку та не відшкодовувати пов’язані з розірванням договору витрати інших сторін чи завдані їм збитки. При цьому завдані Управлінню Служби безпеки України в Івано-Франківській області збитки чи понесені витрати відшкодовуються винною стороною в повному обсязі, право постійного користування у такому разі залишається за Управління СБ України в Івано-Франківській області,

Конкурсна комісія має право усунути учасника конкурсу від участі в конкурсі на будь-якому етапі його проведення, у тому числі до укладення договору про будівництво житла, у таких випадках:

- ненадання документів, зазначених в заяві на участь в конкурсі, чи за наявності в поданих документах недостовірних відомостей про учасника конкурсу або в поданій ним конкурсній пропозиції щодо робіт, для виконання яких учасник бере участь у конкурсі;

- невідповідність вимогам, установленим організатором конкурсу – Управлінням Служби безпеки України в Івано-Франківській області;

- невідповідність заяви на участь у конкурсі (за формою і змістом), форма якої визначена додатком 1 до Інформації.

3. Вимоги щодо будівництва житла

Проектними рішеннями повинні бути запропоновані максимальні показники висотності будівлі (-ель) та площі забудови.

Житло повинно передаватися організатору конкурсу благоустроєним та має відповідати встановленим санітарним і технічних вимогам відповідно до умов передбачених у місті Івано-Франківську, а також до вимог частини першої статті 50 Житлового кодексу України, ДБН В.2.2-15-2005, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, наказу Мінрегіонбуду від 11.01.2014 №2.

Конструктивні рішення повинні бути проведені в наступному виконанні:

- зовнішні стіни цегляні /керамічний блок з утепленням конструкції;

- вікна та балконні двері з дво (три) камерними склопакетами, металопластикові;

- відливи віконні з фарбованої бляхи;

- внутрішні стіни цегляні /газобетонний блок;

- перегородки міжкімнатні та санвузлів з газобетонних блоків або цегли;

- перегородки міжквартирні з газобетонних блоків або цегли;

- перекриття монолітні або збірні залізобетонні панелі з круглими пустотами;

- плити лоджій та балконів монолітні або збірні залізобетонні;

- засклення лоджій та балконів металопластикове.

Опоряджувальні роботи повинні бути проведені  в наступному виконанні:

- штукатурка поверхонь стін – цементно-вапняна  (або еквівалентна) штукатурка під маяки;

- конструкція підготовки покриття підлоги – цементно-піщана (або еквівалентна) чорнова стяжка;

- двері входу до квартири - металеві;

- лічильники води та газу.

Житло (квартири) повинно бути підключено до відповідних інженерних мереж і забезпечено електроенергією, автономним опаленням, холодним (та гарячим – за відсутності автономного опалення) водопостачанням, каналізацією.

Конструктивні рішення можуть бути змінені тільки у сторону покращення.

Строк будівництва житла не повинен перевищувати 36 (тридцять шість) місяців від дати укладення договору, форма якого наведена у додатку №4.

Зобов’язання переможця конкурсу щодо будівництва перед підприємствами, установами та організаціями не залежно від форми власності (в т.ч. органами державної влади та органами місцевого самоврядування), здійснюються за його рахунок.

Організатор конкурсу після підписання договору, форма якого наведена у додатку №4,  надає переможцю конкурсу нотаріально засвідчену довіреність на збір вихідних даних на проектування, здійснення проектування, замовлення інших робіт (послуг необхідних для отримання документу, що дає право на виконання будівельних робіт на Об’єкті, на виконання функцій Замовника будівництва Об’єкту, у тому числі в частині організації виконання будівельно-монтажних робіт, введення Об’єкту в експлуатацію, замовлення інших робіт (послуг), необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт на Об’єкті згідно з вимогами чинного законодавства, передачі збудованих житлових будинків, об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури експлуатуючим організаціям тощо.

Усі витрати пов’язані з отриманням технічних умов, містобудівних обмежень, всіх необхідних дозвільних документів та ліцензій, виконання проектної документації, тощо, здійснюється за рахунок переможця конкурсу.

Після підписання договору, форма якого наведена у додатку №4, переможець конкурсу несе відповідальність передбачену Законом. У разі порушення переможцем конкурсу строків здачі в експлуатацію Об’єкта (черги або пускового комплексу), відповідно до ст. 231 Господарського кодексу України, стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості вартості несвоєчасно переданих квартир, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

4. Дата та місце проведення конкурсу

Конкурс відбуватиметься 30.12.2024 об 11.00 год. за адресою: Інд. 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 15,  актовий зал Управління СБ України в Івано-Франківській області.

Для оформлення перепусток, у разі отримання друкованого варіанту документації, подання конкурсних пропозицій та участі у процедурі розкриття, необхідно до 15:00 попереднього робочого дня повідомити інформацію про кандидатури представників учасника за тел. 067-343-58-31.

Перепустка надається за наявності паспорта, або іншого документа, який посвідчує особу.

5. Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок для участі в конкурсі - відсутній.

6. Порядок прийняття конкурсної документації

Для участі в конкурсі учасники подають заяву за формою, наведеною в додатку 1 до Інформації.

Усі дії, пов’язані із заповненням заяви на участь у конкурсі, виконуються безпосередньо заявником або уповноваженою ним особою (представником).

Усі дії щодо подання заяви юридичної особи на участь у конкурсі виконує уповноважена особа (представник) заявника. Фізична особа-підприємець може брати участь у конкурсі особисто або через уповноважену ним особу (представника).

Повноваження представника підтверджуються документом, що засвідчує повноваження особи на участь у конкурсі від імені юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (належним чином оформлені довіреність (доручення), копії статуту, положення та витягу з наказу або протоколу про призначення особи на посаду тощо).

При поданні заяви фізична особа-підприємець або уповноважена особа (представник) заявника пред’являє паспорт і документ, що посвідчує повноваження щодо участі в конкурсі та укладення договору про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції.

До заяви на участь у конкурсі додаються:

- посвідчені копії установчих документів, оригіналу виписки з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, яку підписано державним реєстратором і яка дійсна на дату розкриття конкурсних пропозицій, чи завірена нотаріально копія такого документа;

- засвідчені в установленому порядку документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження – для юридичних осіб-нерезидентів;

- копії паспорта фізичної особи-підприємця і реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені підписом власника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);

- відомості, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності (в належним чином оформлених копіях): баланс підприємства (форма 1) за останній звітний рік і звітний квартал (для відповідних юридичних осіб); звіт про фінансові результати (форма 2) за останній рік і звітний квартал (для відповідних юридичних осіб); звіт про рух грошових коштів (форма 3) за останній рік (для юридичних осіб, крім суб’єктів зазначених в п. 2 р.ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»); звіт про власний капітал (форма 4) за останній рік (для юридичних осіб, крім суб’єктів зазначених в п. 2 р.ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»);

- довідка державної податкової служби за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом, дійсна на дату подання конкурсної пропозицій;

- декларація про майновий стан (доходи) на момент оголошення конкурсу (для фізичних осіб-підприємців);

- довідка щодо відсутності розпочатої процедури банкрутства стосовно юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, датована не більше як місяць від дати розгляду конкурсних пропозицій;

- відомості щодо наявності досвіду і можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації проектів, пов’язаних із забудовою земельних ділянок багатоповерховими будинками, складені в довільній формі з додаванням копій договорів, дозвільних документів, буклетів, фотографій, статей у друкованих виданнях тощо;

- документ, що засвідчує повноваження особи на участь у конкурсі від імені юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (належним чином оформлені довіреність (доручення), копії статуту, положення та витягу з наказу або протоколу про призначення особи на посаду тощо);

- згода заявника (у разі визнання його переможцем конкурсу) щодо укладання відповідного договору про спільне будівництво житла, наведена у додатку 2 до Інформації;

- конкурсна пропозиція учасника  (в тому числі пропозиція по житлових приміщеннях, передбачених підпунктом 4 Розділу 1 цієї Конкурсної документації) в запечатаному конверті, підписаному тією особою, що підписала заяву, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки юридичної особи або фізичної особи-підприємця (за наявності), із зазначенням назви предмета конкурсу відповідно до оголошення про його проведення і повного найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця та нанесеним маркуванням: «Не відкривати до 30.09.2024 (зазначаються дата та час проведення конкурсу)». Усі сторінки конкурсної пропозиції повинні бути пронумеровані та містити підпис керівника юридичної особи чи фізичної особи-підприємця або уповноваженої особи (представника), завірений печаткою (для фізичної особи-підприємця за наявності). Цифри в пропозиції за критеріями конкурсу заповнюються в друкованому вигляді і дублюються прописом.

Усі документи повинні бути оформлені і заповнені належним чином. Підчищення і виправлення не допускаються. Якщо в документах, що складають конкурсну документацію, є розбіжності між позначенням сум прописом і цифрами, то до розгляду, як виняток, приймається сума, що зазначена прописом.

Конкурсна документація подається з описом вкладеного, зразок якого наведено у додатку 3 до Інформації, в запечатаному конверті з написом «На конкурс».

Заява і згода заявника, що подаються юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (уповноваженими особами (представниками) заявника), підписуються цими особами, головним бухгалтером і завіряються печаткою (для фізичної особи-підприємця за наявності).

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці мають право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсної документації письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до конкурсної комісії, яка надає письмову відповідь протягом 3 робочих днів.

Конкурсна документація може бути відкликана особами, що її подали, не пізніше останнього дня прийняття конкурсної документації.

Прийняття конкурсної документації, надання роз’яснень і додаткової інформації щодо предмета конкурсу проводяться конкурсною комісією за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 15 у робочі дні тижня з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00, Щадей Андрій Васильович (м.т. 067-343-58-31) та Шустакевич Дмитро Юрійович (м.т. 050-271-44-12). Документація приймається до 10 год 00 хв 30.12.2024 року.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальна кількість житла (загальна площа житлових приміщень, кількість квартир), що може отримати організатор конкурсу в прогнозні строки закінчення його будівництва і здачі в експлуатацію; допоміжними: кращі пропозиції по відсоткову показнику частки об’єкта будівництва, яка підлягає передачі Управлінню та термінах будівництва житла.

Конкурсна комісія визначає переможця за результатами розгляду конкурсних пропозицій, які не були відхилені.

Рішення про визначення переможця приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

За результатами засідання конкурсної комісії складається протокол про проведення конкурсу, в якому зазначаються:

- відомості про учасників конкурсу;

- результати голосування;

- обґрунтування щодо визначення переможця.

Після оголошення результатів конкурсу, Управління Служби безпеки України в  Івано-Франківській області в місячний термін укладає з переможцем договір про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції. До договору обов’язково вноситься умова про те, що в ході його виконання не допускається зменшення максимальної кількості житла (кількості квартир та загальної площі житла (в кількісному та відсотковому еквіваленті від площі об’єкту будівництва), що може отримати організатор конкурсу.

Конкурс може бути визнано таким, що не відбувся, у разі відмови переможця від підписання договору про будівництво житла або наявності менш як двох учасників конкурсу, конкурсні пропозиції яких не були відхилені.

7. Адреса, номер телефону і режим роботи конкурсної комісії

Інформацію про проведення конкурсу щодо будівництва житла для військовослужбовців і членів їх сімей Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській  області розміщено на офіційному веб-сайті http://ssu.gov.ua або надається конкурсною комісією за адресою:  м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 15 у робочі дні тижня з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00, Щадей Андрій Васильович (м.т. 067-343-58-31) та Шустакевич Дмитро Юрійович (м.т. 050-271-44-12). Крім того, інформація про конкурс та його результати опубліковується в газеті «Галичина» протягом семи днів з дня прийняття рішення про його проведення.

Для оформлення перепусток, у разі отримання друкованого варіанту конкурсної документації, подання конкурсних пропозицій та участі у процедурі розкриття, необхідно до 15:00 попереднього робочого дня повідомити інформацію про кандидатури представників учасника за тел. 067-343-58-31, 050-271-44-12.

Перепустка надається за наявності паспорта, або іншого документа, який посвідчує особу.

8. Відомості щодо строку оскарження результатів конкурсу

У разі незгоди з результатами конкурсу його учасник може подати скаргу до конкурсної комісії у п’ятиденний строк з моменту надходження до нього інформації про результати конкурсу.

Скарги надсилаються поштовим відправленням на адресу організатора конкурсу або подаються кур’єрською доставкою.

Скарги розглядаються у п’ятиденний строк з моменту закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а інформація про розгляд скарги у триденний строк з моменту складення протоколу про її розгляд надсилається учасникові конкурсу, який подав скаргу.

Додатки:

1. Зразок заяви на участь в конкурсі.

2. Зразок згоди.

3. Зразок опису документів, що входять до складу конкурсної документації і додаються до заяви на участь у конкурсі.

Голова конкурсної комісії:

полковник  						 	Володимир СЕМЧИШИН

Члени комісії:

полковник  								Богдан БЛИЗНЮК

полковник  								Олег КРАВЧЕНКО

полковник  								Віталій ІЛЬНІЦЬКИЙ

полковник  								Дмитро ШУСТАКЕВИЧ

підполковник  							Богдан ВИШИВАНЮК

підполковник юстиції  						Андрій ЩАДЕЙ

«21» серпня 2024 року

Додаток 1

до Інформації про проведення конкурсу на визначення переможця будівництва житла у м. Івано-Франківськ для військовослужбовців і членів їх сімей Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській  області

Реєстраційний номер заяви ____________

Дата реєстрації «___» ___________ 2024 р.

Реєстратор _________________________

Управління Служби безпеки України в  Івано-Франківській  області

Заява

на участь в конкурсі

З визначення переможця будівництва житла для військовослужбовців Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області на земельній ділянці площею  0,1171 га, яка розташована за адресом: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Михайла Мулика, 7-а, 9, кадастровий номер 2610100000:06:001:0086. Розглянувши та вивчивши інформацію про проведення конкурсу і вимоги Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, затвердженого постановою КМУ від 06.07.2011 № 715, _______________________________________________________________________________,

(повне найменування учасника конкурсу)

в особі _________________________________________________________________________,

(найменування посади, П.І.Б. керівника, уповноваженої ним особи (представника)

повідомляє про згоду щодо участі в конкурсі на умовах, зазначених у вищевказаних документах, просить допустити до участі в конкурсі та зобов’язується виконувати його умови.

Реквізити заявника:

Ідентифікаційний код або номер – ___________________________________________

Номер запису про державну реєстрацію в ЄДРПОУ  –     ________________________

Місцезнаходження (місце проживання) – _____________________________________

Телефон (факс), електронна пошта  __________________________________________

Платіжні реквізити:

розрахунковий рахунок – ___________________________________________________

банк – ____________________________код банку – _____________________________

Паспорт керівника або уповноваженої ним особи (представника)  –  серія _________ №__________, виданий  «___» __________ _____ р. ____________________________

Документ, що посвідчує повноваження керівника або уповноваженої особи – ________________________________________________________________________

Додаток: - Конкурсна документація згідно з описом на ____ арк.

Керівник

(уповноважена ним особа (представник)) _______________ (_______________)

(підпис)          (ініціали, прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер                                  ________________ (______________)

(підпис)          (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до Інформації про проведення конкурсу на визначення переможця будівництва житла у м. Івано-Франківськ для військовослужбовців і членів їх сімей Управління Служби безпеки України в  Івано-Франківській  області

Управління Служби безпеки України в  Івано-Франківській  області

Конкурсна пропозиція

_____________________________________________________________________________

(повне найменування учасника конкурсу)

в особі________________________________________________________________________

(найменування посади, П.І.Б. керівника, уповноваженої ним особи (представника)

повідомляє про згоду виконати роботи згідно з вимогами, що містяться в інформації про проведення конкурсу, і на умовах, які визначені у конкурсній пропозиції.

Конкурсна пропозиція _________________________________________________ становить:

(повне найменування учасника конкурсу)

____ квартир, загальною площею не менше  ______ м.кв., що становить не менше ____ відсотків від загальної площі об’єкту.

У разі визнання наших пропозицій найкращими ми зобов’язуємося в місячний термін з моменту оголошення інформації про результати конкурсу укласти договір, форма якого наведена у додатку №4,  про спільне будівництво житла для військовослужбовців згідно із вимогами щодо будівництва житла, умовами конкурсу і нашої конкурсної пропозиції.

Керівник

(уповноважена ним особа (представник)) _______________ (_______________)

(підпис)          (ініціали, прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер                                  ________________ (______________)

(підпис)          (ініціали, прізвище)

Додаток 3

до Інформації про проведення конкурсу на визначення переможця будівництва житла у м. Івано-Франківськ для військовослужбовців і членів їх сімей Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській  області

ОПИС

документів, що входять до складу конкурсної документації і додаються

до заяви на участь у конкурсі

_____________________________________________________________________________________

(повне найменування учасника конкурсу)

підтверджує, що для участі у конкурсі на право укладення з Управлінням Служби безпеки України в Івано-Франківській області договору щодо будівництва житла для військовослужбовців і членів їх сімей на земельній ділянці площею  0,1171 га, яка розташована за адресом: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Михайла Мулика, 7-а, 9, кадастровий номер 2610100000:06:001:0086, надаються такі документи:

| № | Найменування документа | Кількість аркушів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Копії установчих документів (для юридичних осіб) |  |
| 2 | Документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження – для юридичних осіб - нерезидентів, засвідчені в установленому порядку |  |
| 3 | Копії паспорта фізичної особи-підприємця та реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені підписом власника (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті |  |
| 4 | Копія балансу підприємства (форма 1) за останній рік і звітний квартал (для юридичних осіб) |  |
| 5 | Копія звіту про фінансові результати (форма 2) за останній рік і звітний квартал (для юридичних осіб) |  |
| 6 | Копія звіту про рух грошових коштів (форма 3) за останній рік (для юридичних осіб) |  |
| 7 | Копія звіту про власний капітал (форма 4) за останній рік (для юридичних осіб) |  |
| 8 | Довідка державної фіскальної служби за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом (для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців), що дійсна на дату розгляду конкурсних пропозицій |  |
| 9 | Декларація про майновий стан (доходи) на момент оголошення конкурсу (для фізичних осіб), що дійсна на дату розгляду конкурсних пропозицій |  |
| 10 | Довідка щодо відсутності розпочатої процедури банкрутства (датована не більше місячної давнини від дати розгляду конкурсних пропозицій) |  |
| 11 | Відомості щодо наявності досвіду і можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації проектів, пов’язаних із забудовою земельних ділянок багатоповерховими будинками |  |
| 12 | Документ, що засвідчує повноваження особи на участь у конкурсі від імені юридичної особи чи фізичної особи-підприємця (належним чином оформлені довіреність (доручення), копії статуту, положення та витягу з наказу або протоколу про призначення особи на посаду тощо) |  |
| 13 | Конкурсна пропозиція |  |

Керівник (уповноважена ним особа (представник) _______________ (_______________)

(підпис)    (ініціали, прізвище)

М.П.

Додаток 4

до Інформації про проведення конкурсу на визначення переможця будівництва житла у м. Івано-Франківськ для військовослужбовців і членів їх сімей Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області

Договір №

про спільне будівництво житла у м. Івано-Франківськ Івано-Франківської області (вул. Михайла Мулика (Гаркуші), 7-а, 9, на земельній ділянці кадастровий номер 2610100000:06:001:0086)

Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області (далі - Сторона-1) в особі начальника Управління _______________________________ ________________________________, який діє на підставі Положення про Управління, з однієї сторони та

________________________________________________________________ (далі - Сторона-2) в особі ______________________________________________, який діє на підставі _______________, з другої сторони, далі разом - Сторони,

за результатами проведення конкурсу на будівництво житла відповідно до вимог Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 №715, уклали цей Договір про наступне:

- Предмет Договору

  - Предметом Договору є спільна діяльність Сторін для досягнення мети — будівництва житлових будинків на земельній ділянці по вулиці Михайла Мулика, 7а та 9, у місті Івано-Франківську (далі - Об’єкт), згідно з вимогами законодавства про основи містобудування та архітектурної діяльності.

Під будівництвом Об’єкту Сторони розуміють отримання відповідних дозвільних документів, проведення комплексу організаційно-технічних заходів, проектних, будівельних та будівельно-монтажних робіт, пов’язаних із створенням Об’єкту та введенням його в експлуатацію згідно з вимогами законодавства.

Під введенням Об’єкту в експлуатацію Сторони розуміють вчинення дій з метою одержання та безпосереднє одержання відповідних документів, які підтверджують відповідність Об’єкту проектній документації та його готовність до використання за цільовим призначенням (до експлуатації).

  - Сторона-2 визначена за результатами конкурсу про будівництво житла на земельній ділянці по вулиці Михайла Мулика (Гаркуші), 7а та 9, у місті Івано-Франківську, у порядку передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони від 06.07.2011 № 715.

Сторона-2 має право на власний розсуд приймати рішення щодо організації будівництва Об’єкту та його техніко-економічних характеристик виходячи з вихідних даних, проектних та вишукувальних робіт, фактичних умов містобудівної діяльності на земельній ділянці, при умові досягнення необхідного для Сторони-1 результату у вигляді площ квартир у Об’єкті, в кількості та з характеристиками, а також у строк, що визначений за результатами конкурсу.

  - Цей Договір не є договором простого товариства, спільна діяльність здійснюється без об’єднання вкладів Сторін, формування спільного майна, ведення окремого балансу.

  - Сторони зберігають свою юридичну самостійність. Майнова самостійність Сторін не обмежується розпорядженням належним кожній із них результатом від досягнутої мети Договору.

  - Виконання умов цього Договору не передбачає залучення коштів місцевого та державного бюджетів.

- Участь Сторін у досягненні мети Договору

  - З метою реалізації завдань та досягнення мети спільної діяльності,
Сторони використовують належне їм майно та майнові права, грошові кошти,
інші матеріальні і нематеріальні активи без їх об’єднання.

Кожна із Сторін окремо та самостійно веде фінансовий та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, пов’язаної з виконанням цього Договору, та самостійно відображає свої активи, доходи, витрати та зобов’язання.

  - Сторони за цим Договором використовують належне їм майно та майнові права таким чином.

  - Сторона-1 для досягнення мети спільної діяльності використовує:

    - Право на постійне користування земельною ділянкою по вулиці Михайла Мулика (Гаркуші), 7а та 9 у місті Івано-Франківську (кадастровий номер 2610100000:06:001:0086, площа ділянки 0,1171 га), що належить Стороні-1 на підставі державного акту серії ЯЯ№125368 від 03 квітня 2006 року, з належними на ній нежитловими приміщеннями.

Вказана земельна ділянка належить до земель оборони та відповідно до частини 2 статті 4 Закону України “Про використання земель оборони” не потребує зміни її цільового призначення (для будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей). Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 №268-р включена до Переліку земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців Служби безпеки та членів їх сімей.

    - Результат витрат Сторони-1, понесених на стадії оформлення земельної ділянки, отримання містобудівних умов та обмежень тощо.

    - Нерухоме майно розташоване на вказаній земельній ділянці.

    - Результат виконання зобов’язань, визначений у пункті 6.2. цього Договору.

  - Сторона-2 для досягнення мети спільної діяльності використовує:

    - Власні та залучені на власний розсуд фінансові активи з будь-яких передбачених чинним законодавством джерел для фінансування у повному обсязі робіт (послуг) з розробки та затвердження проектної документації, необхідних для початку будівництва, всіх видатків на організацію будівництва Об’єкту та введення його в експлуатацію.

    - Результати виконання зобов’язань, визначені у пункті 6.4. цього Договору.

- Порядок розрахунків

  - За виконання обов’язків, визначених цим Договором, Сторони у якості результату від досягнення мети Договору отримують такі частки завершеного будівництвом Об’єкту:

    - Сторона-1 отримує не менше, ніж ________ м.кв. житла (загальної площі квартир), але не менше _____ відсотків площі у завершеному будівництвом Об’єкті, та не менше _____ кількості житлових квартир.

Квартири, які отримує Сторона-1 за умовами цього Договору, повинні бути благоустроєними та відповідати встановленим санітарним і технічних вимогам відповідно до умов передбачених у місті Івано-Франківську, а також до вимог частини першої статті 50 Житлового кодексу України, ДБН В.2.2-15-2005, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461, наказу Мінрегіонбуду від 11.01.2014 №2.

Конструктивні рішення повинні бути проведені в наступному виконанні:

- зовнішні стіни цегляні /керамічний блок з утепленням конструкції;

- вікна та балконні двері з дво (три) камерними склопакетами, металопластикові;

- відливи віконні з фарбованої бляхи;

- внутрішні стіни цегляні /газобетонний блок;

- перегородки міжкімнатні та санвузлів з газобетонних блоків або цегли;

- перегородки міжквартирні з газобетонних блоків або цегли;

- перекриття монолітні або збірні залізобетонні панелі з круглими пустотами;

- плити лоджій та балконів монолітні або збірні залізобетонні;

- засклення лоджій та балконів металопластикове.

Опоряджувальні роботи повинні бути проведені  в наступному виконанні:

- штукатурка поверхонь стін – цементно-вапняна (або еквівалентна) штукатурка під маяки;

- конструкція підготовки покриття підлоги – цементно-піщана (або еквівалентна) чорнова стяжка;

- двері входу до квартири - металеві;

Вимоги до санітарно-технічного обладнання квартири:

- прибори опалення - газовий котел, радіатори сталеві;

- стояки каналізаційні – пластикові;

- лічильники води та газу.

У ході виконання цього Договору загальна площа житла (загальна площа квартир) та кількість квартир, які за результатами конкурсу отримує Сторона-1, не може змінюватись у сторону зменшення.

    - Сторона-2 отримує:

- всі житлові приміщення в Об’єкті, за винятком житлових приміщень (квартир), які отримує Сторона-1;

- усі нежилі приміщення, передбачені проектно-кошторисною документацією, у тому числі паркінги тощо.

  - У разі введення Об’єкту в експлуатацію згідно з проектно-кошторисною документацією по чергам будівництва (пусковим комплексам), розподіл житлових
приміщень між Сторонами здійснюється у кожній черзі (пусковому комплексі) пропорційно до загального розподілу площ в Об’єкті.

  - Остаточний розподіл площ здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору та підписання Протоколу розподілу площ в Об’єкті між Сторонами, який складається протягом 30 днів після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта (останньої черги або пускового комплексу) та обмірів БТІ.  Сторона-2 повинна письмово повідомити Сторону-1 про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта та надати відповідні документи, з зазначенням загальної площі Об’єкта будівництва. Остаточна частка Сторони-1 за розподілом площі повинна становити не менше _____ відсотків площі у завершеному будівництвом Об’єкті .

  - Зобов’язання перед підприємствами, установами та організаціями не залежно від форми власності (в т.ч. органами державної влади та органами місцевого самоврядування), які виникають у зв’язку з будівництвом Об’єкта, вирішуються виключно Стороною-2.

  - Сторона-1 не несе відповідальності перед третіми особами, які будуть залучатись Стороною-2 до інвестування будівництва Об’єкту.

  - Сторона-2 компенсує Стороні-1 документально підтверджені поточні витрати, у тому числі зазначені в пункті 2.3.2., які стосуються будівництва Об’єкту, прийняття його в експлуатацію, передачі завершеного будівництвом Об’єкту на баланс експлуатуючим організаціям.

Компенсація вказаних витрат не впливає на частку Сторони-1, визначену у пункті 3.1.1. цього Договору.

3.7	Сторона-2 компенсує Стороні-1 вартість знесених нежитлових приміщень, які розташовані на земельній ділянці, вказаній в п. 2.3.1 цього Договору, в разі здійснення їх знесення Стороною 2 та ненадання Стороні-1 повного переліку частки в Об’єкті, зазначеної в п. 3.1.1. цього Договору, або іншого житла, за згодою Сторін, за рахунок вказаної частки. Загальна вартість вказаних нежитлових приміщень, згідно звітів про оцінку нежитлових приміщень становить 4 553 300 грн.

- Фінансування та строки будівництва

  - Фінансування будівництва Об’єкту є ризиком Сторони-2 та здійснюється Стороною-2 у повному обсязі протягом всього строку будівництва.

  - Залучення Стороною-2 коштів фізичних і юридичних осіб з метою фінансування будівництва Об’єкту та особливості управління цими коштами здійснюється згідно чинного законодавства України.

  - Строк закінчення будівництва Об’єкту та здачі його в експлуатацію не повинен перевищувати 36 місяців, а передачі Стороні-1 житла визначено за результатами проведення конкурсу - 38 місяців з моменту укладення вказаного Договору.

  - Початок, проведення та закінчення будівництва Об’єкту визначаються календарним графіком виконання робіт, який Сторона-2 надає на погодження Стороні-1 після отримання документу, який дає право на виконання будівельних робіт на Об’єкті.

Строк будівництва Об’єкту не повинен перевищувати нормативний згідно з проектно-кошторисною документацією та не повинен перевищувати строк, визначений у пункті 4.3. цього Договору.

  - Сторона-1 надає Стороні-2 нотаріально засвідчену довіреність на збір вихідних даних на проектування, здійснення проектування, замовлення інших робіт (послуг необхідних для отримання документу, що дає право на виконання будівельних робіт на Об’єкті, на виконання функцій Замовника будівництва Об’єкту, у тому числі в частині організації виконання будівельно-монтажних робіт, введення Об’єкту в експлуатацію, замовлення інших робіт (послуг), необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт на Об’єкті згідно з вимогами чинного законодавства, передачі збудованих житлових будинків, об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури експлуатуючим організаціям тощо.

  - Сторона-2 згідно з графіком, погодженим Стороною-1, у строк, що не перевищує 12 календарних місяців з моменту виконання Стороною-1 п. 4.5 цього Договору, забезпечує виконання підготовчих робіт, розробку проектної документації, проведення експертизи проекту будівництва Об’єкту відповідно до чинного законодавства та подання Стороні-1 усіх документів, необхідних для  отримання документу, що дає право на виконання будівельних робіт на Об’єкті.

  - Проектна документація на будівництво Об’єкту розробляється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для інвалідів та інших мало мобільних груп населення.

  - Вибір проектувальника, генерального підрядника та/або підрядників за окремими видами (обсягами) будівельних робіт, постачальників матеріалів та обладнання, а також підрядника на здійснення функцій технічного та авторського нагляду покладається на Сторону-2.

- Якість робіт та гарантійні строки

  - Якість робіт (послуг), пов’язаних з будівництвом Об’єкту, має відповідати умовам Договору, державним будівельним та санітарним нормам, вимогам чинного законодавства.

  - Сторона-2 гарантує досягнення Об’єктом визначених у проектно- кошторисній документації показників і можливість експлуатації Об’єкта протягом гарантійного строку згідно державних стандартів в будівництві (державних будівельних норм).

  - Сторона-2 зобов’язується за письмовою вимогою Сторони-1 за власний рахунок усунути всі недоробки та дефекти, виявлені в квартирах, які отримує Сторона-1, протягом гарантійних строків експлуатації Об’єкта, якщо не доведено, що вони виникли внаслідок неналежного використання Стороною-1 чи її представниками вищевказаних квартир. Перелік недоробок визначається дефектним актом, що укладається і погоджується Сторонами. В акті в обов’язковому порядку фіксується дата виявлення недоробок і строки їх усунення.

- Права та обов’язки Сторін

  - Сторона-1 має право:

    - Отримувати від Сторони-2 інформацію щодо вихідних даних, технічних умов, архітектурно-планувальних завдань, необхідних погоджень та здійснення державної експертизи, узгодження з місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими установами, що пов’язані з будівництвом.

    - Отримувати інформацію, пов’язану з виконанням Стороною-2 умов вказаного договору, без втручання в господарську діяльність Сторони-2.

    - У разі невиконання Стороною-2 умов вказаного Договору у частині порушення строків, визначених п.п. 3.5., 4.6. цього Договору та не усуненням нею перешкод зазначених недоліків у визначений Стороною-1 строк, в односторонньому порядку розірвати цей договір. При цьому, Сторона-1 не відшкодовує витрати, понесені Стороною-2 у зв’язку з виконанням умов цього Договору.

    - На досягнення мети Договору та отримання своєї частки в Об’єкті, визначеної у пункті 3.1.1. цього Договору.

    - На компенсацію вартості знесених нежитлових приміщень, які були розташовані на земельній ділянці, вказаній в  п. 2.3.1 цього Договору та знесені Стороною-2, у разі розірвання вказаного договору, в тому числі на підставі, передбаченій у п. 6.1.3. цього Договору, та ненаданням Стороною-2 Стороні-1 повного переліку частки в Об’єкті, зазначеної в п. 3.1.1. цього Договору, або іншого житла за рахунок вказаної частки.

    - Сторона-1 має також інші права, передбачені цим Договором, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими актами законодавства.

  - Сторона-1 зобов’язана:

    - Виконувати функцій і повноваження землекористувача.

    - Протягом 10 днів з дати письмового звернення Сторони-2 передати їй відповідно до чинного законодавства будівельний майданчик для проведення усіх заходів, необхідних для початку будівництва.

    - Надати Стороні-2 нотаріально засвідчену довіреність, передбачену п. 4.5 цього Договору.

    - На підставі надання Стороною-2 всіх необхідних документів, отримати документ, що дає право на виконання будівельних робіт щодо Об’єкта в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

    - Здійснити заходи щодо припинення права користування земельною ділянкою згідно з чинним законодавством України після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта (останньої черги або пускового комплексу).

    - Негайно повідомити Сторону-2 про всі обставини, які перешкоджають або ставлять під сумнів досягнення мети цього Договору.

    - Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та іншими актами законодавства України.

  - Сторона-2 має право:

    - На здійснення вибору фінансової установи, інших джерел фінансування будівництва Об’єкта відповідно до чинного законодавства.

    - На здійснення вибору проектувальника та підрядника для будівництва на Об’єкті.

    - На досягнення мети Договору та отримання відповідної частки в Об’єкті, визначеної у пункті 3.1.2 цього Договору.

    - Організовувати проведення будівельних робіт на земельній ділянці, укладати та підписувати будь-які договори, пов’язані з виконанням цього Договору (в т.ч. з третіми особами) і самостійно визначати їх умови в межах своїх повноважень за цим Договором.

    - Сторона-2 має також інші права, передбачені цим Договором, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими актами законодавства

  - Сторона-2 зобов’язана:

    - Фінансувати у повному обсязі видатки на проведення підготовчих робіт на земельній ділянці, винесення інженерних мереж, видалення зелених насаджень, організацію будівництва та будівництво Об’єкту (в т.ч. видатків на проведення пов’язаних із будівництвом передпроектних, проектних, землевпорядних, інших робіт (послуг), отримання дозвільних, правовстановлюючих документів, а також пайову участь у розвитку інфраструктури міста тощо).

    - На підставі довіреності, вказаної в пункті 4.5 цього Договору, оформлювати дозвільні документи (дозволи, технічні умови і інші), необхідні для здійснення діяльності за цим Договором у частині отримання документу, що дає право на виконання будівельних робіт на Об’єкті, ведення будівельних робіт на Об’єкті, введення його в експлуатацію та передачі експлуатуючим організаціям.

    - Укласти договір (договори) на виконання проектно-вишукувальних робіт щодо забудови земельної ділянки з урахуванням вимог пункту 4.7 цього Договору.

    - Укласти з підрядними організаціями, визначеними на власний розсуд, договори підряду, договори на виконання інженерної підготовки території, підготовчих, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, здійснювати фінансування будівельних робіт та інших витрат, пов’язаних з організацією спорудження та будівництвом Об’єкта, уточнення обсягів виконаних робіт і проведення розрахунків з підрядними організаціями.

    - Укласти інші договори, пов’язані з організацією забудови земельної ділянки, в тому числі, але не обмежуючись, на охорону земельної ділянки, постачання енергоресурсів, води тощо, знесення зелених насаджень, авторський нагляд, технічний нагляд та інші.

    - Підписувати робочу документацію для виконання будівельних робіт та забезпечувати будівництво Об’єкта будівельними матеріалами та обладнанням, укладати відповідні договори (правочини) з постачальниками.

    - Здійснювати контроль і технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю будівництва Об’єкта, за відповідністю виконаних підрядниками будівельних робіт проектній документації, державним будівельним нормам, а матеріалів, виробів та конструкцій - державним стандартам та технічним умовам.

    - Дотримуватись вимог містобудівних умов та обмежень, завдання на проектування під час коригування проекту будівництва Об’єкта, затвердженого проекту під час будівництва, за відповідністю обсягу, вартості і якості виконуваних робіт кошторисам і проектній документації

    - Здійснювати всі дії та оформити всі документи, необхідні для введення Об’єкта та окремих об’єктів у його складі в експлуатацію, узгодити такі документи у всіх необхідних органах державної влади та місцевого самоврядування.

    - Передавати Об’єкт (окремі об’єкти у його складі) у встановлений законодавством України строк з дати введення його в експлуатацію об’єднанню співвласників або Експлуатуючій організації разом з необхідною технічною, документацією відповідно до Договору.

    - Замовляти за свій рахунок та отримувати в бюро технічної інвентаризації матеріали технічної інвентаризації, технічні паспорта та іншу необхідну документацію на окремі об’єкти у складі Об’єкта та об’єкти інвестування.

    - Подавати (від імені Сторони-1 як землекористувача) клопотання до місцевої державної адміністрації про присвоєння поштової адреси введеним в експлуатацію окремим складовим частинам Об’єкта.

    - Надавати пов’язану із будівництвом статистичну звітність державним органам.

    - Здійснювати всі дії та оформити всі документи, необхідні для погодження проектної документації (включаючи розділ “Оцінка впливу на навколишнє середовище”) у відповідних органах, подачі проектної документації на проведення комплексної державної експертизи та отриманню позитивного висновку, затвердженню проектної документації.

    - Здійснити погодження проектної документації (включаючи розділ “Оцінка впливу на навколишнє середовище”) у відповідних органах, подати проектну документацію на проведення експертизи, отримати позитивний висновок та отримати всі необхідні дозволи та документи, що входять до складу проектної документації, необхідні для виконання будівельних робіт, узгодити та затвердити такі дозволи та документи у всіх необхідних органах державної влади та місцевого самоврядування, залучивши, при необхідності, для виконання таких робіт інші організації.

    - Вирішити питання знесення зелених насаджень на земельній ділянці та здійснити пов’язані з цим витрати.

    - Вирішити та узгодити з громадськістю питання будівництва Об’єкту.

    - Негайно повідомляти Сторону-1 про всі обставини, які перешкоджають або ставлять під сумнів досягнення мети цього Договору.

    - Після закінчення будівництва окремих об’єктів у складі Об’єкта та введення їх в експлуатацію передати окремі об’єкти у складі Об’єкта, інженерні мережі, споруди, комунікації, збудовані в рамках цього Договору, визначеній нею експлуатуючій організації або об’єднанню співвласників багатоквартирних будинків.

    - Виконувати в повному обсязі функції, визначені у довіреності Сторони-1 згідно з пунктом 4.5 цього Договору.

    - Безперешкодно допускати представників Сторони-1 на Об’єкт, з метою здійснення контролю за ходом виконання цього Договору.

    - На письмову вимогу Сторони-1 надавати всю інформацію, пов’язану  з виконанням цього Договору.

    - Компенсувати вартість знесених нежитлових будівель, які розташовані на земельній ділянці, вказаній в  п. 2.3.1 цього Договору, в разі здійснення їх знесення Стороною 2, та ненаданням Стороні-1 повного переліку частки в Об’єкті, зазначеної в п. 3.1.1. цього Договору, або іншого житла за рахунок вказаної частки.

    - Виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором та іншими актами законодавства України.

- Відповідальність Сторін.

  - За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

  - У разі порушення Стороною-2 строків здачі в експлуатацію Об’єкта (черги або пускового комплексу) більш, ніж на 90 днів, Сторона-2 сплачує Стороні-1 пеню у розмірі 0,1 % вартості несвоєчасно переданих квартир Стороні-1 за кожен день затримки, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості (ст. 231 ГК України).

Вартість несвоєчасно переданих квартир визначається виходячи з опосередкованої вартості спорудження одного квадратного метра житла в регіоні «Івано-Франківська», встановленого Мінрегіоном на час здійснення затримки.

  - Сторони звільняються від будь-якої відповідальності, а також витрат та збитків перед третіми особами, які виникли не з їх вини.

  - Сторона-1 не несе відповідальності за зобов’язання Сторони-2 перед третіми особами, які виникли у зв’язку із виконанням цього Договору

  - Сторона-2 не несе відповідальності за зобов’язання Сторони-1 перед третіми особами, які виникли у зв’язку із виконанням цього Договору.

  - Сплата санкцій, пені, штрафів, відшкодування збитків та інших платежів не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань.

- Обставини непереборної сили.

  - Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо воно трапилось внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

  - Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували на час підписання цього Договору, виникли поза волею сторін, настанню та дії яких вони не могли перешкодити за допомогою заходів та засобів, застосування яких, у конкретній ситуації, справедливо вимагати та чекати від сторони, що підпала під дію форс-мажорних обставин.

  - Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини: воєнні дії, блокади, аварії на транспорті та виробництві, диверсії, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії іноземних держав, які унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов’язань, пожежі, повені, землетруси, епідемії інші стихійні лиха чи сезонні природні явища, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів, а також рішення органів державної влади.

  - Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо доведуть, що воно було викликане перешкодою поза їх контролем, якому навіть уважна сторона не могла б запобігти і виникло після укладення цього Договору.

  - Строк виконання обов’язків за цим Договором відкладається при виникненні обставин, зазначених у пунктах 8.1.-8.3. цього Договору, на час, протягом якого останні будуть діяти.

  - Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин і виявилась, внаслідок цього, нездатною виконувати обов’язки за цим Договором повинна терміново, не пізніше 7 днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу сторону. Несвоєчасне, більш ніж 7 днів, повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну сторону права посилатися на них для виправдання.

  - Належним доказом обставин, зазначених у пунктах 8.1.-8.3. цього Договору та строку їх дії вважаються довідки, які видаються уповноваженими органами.

- Конфіденційність

  - Інформація комерційного, фінансового, технічного та іншого характеру, яка отримується Сторонами під час виконання цього Договору, вважається конфіденційною і розголошенню третім особам не підлягає

  - Конфіденційна інформація може бути передана, опублікована або іншим методом доведена до відома третіх осіб лише на підставі письмового погодження Сторін.

  - Сторони за розголошення конфіденційної інформації несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  - Умови збереження конфіденційності не розповсюджуються на:

- інформацію, яка на момент її розголошення стала, загально відома не з вини Сторін;

- інформацію, яка була відома Стороні, яка її розголошує із зовнішніх джерел;

- інформацію, надану Сторонами у рамках Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

- інформацію, розголошену у відповіді на офіційний запит, який поступив із державних органів, у випадках, якщо за законодавством Сторона була зобов’язана це зробити;

- інформацію, яка передається страховій компанії для укладання угод по страхуванню, пов’язаних з здійсненням діяльності по Предмету цього Договору, при умові підписання страховою компанією документів, зобов’язуючих  дотримання конфіденційності отриманої інформації;

- інформацію, надану Стороною-2 третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством.

  - Враховуючи ту обставину, що проектування та безпосереднє будівництво Об’єкту здійснює Сторона-2, Сторона-1 підписанням цього договору, надає Стороні-2 беззаперечний та безумовний дозвіл на використання авторських прав, а саме право на зазначення в засобах масової інформації, рекламних матеріалах, виставках, конкурсах, резюме тощо, Об’єкту, а також право використовувати у власних цілях – географічне розташування Об’єкту, його призначення, умовне найменування, викопіювання з проектно-технічної документації, фотографування та відеозйомку Об’єкта, будь-яке його використання для здійснення та поширення реклами Сторони-2, тощо. Сторона-1 стверджує, що вказане використання не є порушенням його авторських прав (майнових та немайнових прав інтелектуальної власності), які підписанням цього Договору передаються Стороні-2.

- Інші умови

  - Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до дня його остаточного виконання Сторонами.

  - Страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження Об’єкта вирішується Стороною-2 відповідно до законодавства

  - Даний Договір складений у 2-х оригінальних примірниках українською мовою по одному для кожної із Сторін.

  - Всі суперечки Сторін з предмету даного Договору, неврегульовані шляхом переговорів, належать розв’язанню в судовому порядку згідно з положеннями даного Договору і чинного законодавства

  - Текст цього Договору, будь-які зміни та доповнення виконуються виключно друкарським способом, крім власноручних підписів уповноважених  представників Сторін. Будь-які виправлення, підчистки та доповнення, виконані  недрукарським способом, не мають сили і не враховуються при виконанні цього Договору.

  - Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

  - Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі, направляються адресатові рекомендованим або цінним листом, телеграмою або вручаються під розписку.

  - Сторони зобов’язані повідомляти одна одну про зміни юридичних адрес та місцезнаходження, поштових та банківських реквізитів, номерів телефонів і телефаксів, установчих документів, посадових осіб Сторін Договору, зміни форми власності, а також про всі інші зміни, які здатні впливати на виконання обов’язків по цьому Договору

  - У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

- Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін.

| Сторона-1: | Сторона-2: |
| --- | --- |
| Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 15, Код ЄДРПОУ 20001579, ІВАN ________________________________ Начальник Управління: _______________ (________________) | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ код ЄДРПОУ ___________________. ____________________________________ ____________________________________ _______________: _______________ (________________) |